|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | |
| Data: 24/02/2024 | | |
| Hora: 15:30 | | |
| Local: Remoto | | |
| **Participantes** | | |
| **Nome** | **E-mail** | **Papel** |
| Bárbara Iannarelli | picnic.caseiros@gmail.com | Cliente |
| Douglas Viana | douglas.fernandes.1267130@sga.pucminas.br | Desenvolvedor Front e Prototipação |
| Filipe Iannarelli | ficaldeira@sga.pucminas.br | Desenvolvedor Back |
| Guilherme Costa | glcosta@sga.pucminas.br | Desenvolvedor Back |
| Michelli Cristina | mcristina@sga.pucminas.br | Desenvolvedor Front e Documentação |
| Vinicius Oliveira | vinicius.levi@sga.pucminas.br | Desenvolvedor Back |
| **Pauta** | | |
| - Responsabilidades da Sprint 1;  - Atuação de cada integrante no projeto;  - Tecnologias utilizadas para front, back e banco de dados;  - Entendimento de como as vendas são feitas;  - Quais as maiores dificuldades na hora de precificar os produtos;  - Formas de fidelizar o cliente;  - Utilidades da plataforma atual que podem ser úteis;  - Discussão sobre como será feito pagamento;  - Identidade visual do sistema;  - Levantamento de alguns requisitos. | | |
| Notas e Decisões | | |
| - Na sprint 1, os seguintes integrantes serão designados para cada responsabilidade.  Guilherme: Project  PPT/Introdução/Referencial  Requisitos: Douglas/Filipe  Ata de acordo e Ata de reunião: Vinícius;  - Para o resto do projeto, os seguintes integrantes serão designados para cada responsabilidade.  Front - Douglas e Michelli  Back - Filipe, Guilherme e Vinícius  Documentação - Michelli  Protótipo - Douglas  Processos - Revezamento;  - As tecnologias utilizadas serão: Laravel para front e back, postgres para o banco de dados;  - As vendas são feitas exclusivamente via aplicativo do iFood;  - São muitas receitas, muitos produtos e os preços destes produtos mudam com muita frequência;  - Na plataforma atual utilizada, é possível ver qual produto tem mais saída e qual o melhor horário das vendas. Gerenciar cupons;  - Cores como vermelho, marrom e amarelo podem ser úteis. Experiência de algo mais caseiro e rústico, como um lanche na casa da avó;  - Produtos artesanais, sem conservantes ou aromatizantes. | | |

Print da reunião:

